NHIỆM VỤ 1 – HOÀN THÀNH PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 vì đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI chưa Done: PBI-04 vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số điện thoại đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → nhập đường link đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Thu An demo kiểm tra số điện thoại; Gia Bình demo kiểm tra đường link; Mai Lan demo gửi báo cáo. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi 1: Cảnh báo và lý do hiển thị đã dễ hiểu, đủ rõ để người dùng quyết định chưa? Câu hỏi 2: Khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ, anh/chị gặp khó khăn gì và muốn cải thiện điều gì nhất? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

NHIỆM VỤ 2 – SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trình diễn PBI-01, PBI-02 và PBI-03 đã Done; PO và Developers giải thích rõ trạng thái, phần còn thiếu của PBI-04 và PBI-05. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team cùng Stakeholders trao đổi về Increment, phản hồi trải nghiệm, thay đổi nhu cầu và các cơ hội cải tiến sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp: Feedback cần được trao đổi xuyên suốt buổi Review, không chỉ trong 3 phút cuối; Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Scrum Master tạo điều kiện thảo luận và ghi nhận Feedback; PO xem xét, sắp xếp lại Product Backlog theo giá trị và mức độ ưu tiên. |

NHIỆM VỤ 3 – GHI NHẬN FEEDBACK

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Master ghi nhận góp ý; Product Owner đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên, sau đó xem xét bổ sung vào Product Backlog. Chưa cam kết thực hiện ngay vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, kiểm tra và đề xuất cách khắc phục; Product Owner đánh giá mức độ ảnh hưởng và ưu tiên xử lý trong Product Backlog. Vì liên quan đến PBI-02 đã Done, nhóm cần xem xét liệu đây có phải lỗi cần sửa để sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng hay không. |