NHIỆM VỤ 1 – CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue (Bắt đầu – Dừng – Tiếp tục).

Lý do: Vấn đề trong Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ 45 phút nên kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục để tạo ra hành động cải tiến cụ thể.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và thường xuyên hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Thông tin về lỗi chưa được chia sẻ kịp thời, khiến nhóm phải sửa gấp.” Xếp vào Stop: Dừng việc trì hoãn thông báo lỗi và tăng cường chia sẻ lỗi sớm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner: Đây là phản hồi về giá trị và yêu cầu sản phẩm, cần PO xem xét, làm rõ và sắp xếp ưu tiên trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu rà soát và bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào DoD nếu nhóm thống nhất đây là tiêu chuẩn chất lượng cần có. |

NHIỆM VỤ 2 – TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Kiểm thử được thực hiện quá muộn trong Sprint, khiến lỗi không được phát hiện và xử lý kịp thời trước khi kết thúc Sprint. |

Kế hoạch cải tiến (Improvement)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay từ Sprint tiếp theo, Developers thực hiện kiểm thử từng chức năng ngay sau khi hoàn thành lập trình, không chờ đến cuối Sprint. | Developers; Scrum Master theo dõi tiến độ. | Daily Scrum và Sprint Retrospective tiếp theo. | Task kiểm thử được cập nhật trên bảng công việc; lỗi được ghi nhận sớm hơn; kết quả kiểm thử được lưu lại. |

NHIỆM VỤ 3 – SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

a) Thứ tự 5 bước phù hợp

Thứ tự: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

- H3 – Mở đầu: Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi và xem lại hành động của Sprint trước.

- H2 – Thu thập dữ liệu: Mỗi người tự viết thẻ, sau đó cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint.

- H5 – Phân tích: Gom thẻ theo chủ đề và tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn.

- H1 – Lập kế hoạch hành động: Cả nhóm chọn một Improvement và thống nhất thời điểm kiểm tra lại.

- H6 – Kết thúc: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra Improvement ở buổi Retrospective sau.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo.

Lý do: Retrospective cần sự tham gia của cả Scrum Team để cùng phân tích và lựa chọn hành động cải tiến, không phải để Scrum Master áp đặt giải pháp.

b) Lời mở đầu của Scrum Master Duy

“Chào mọi người, mục tiêu buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra cách làm việc tốt hơn, không phải để đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình cũng như nguyên nhân. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể và thời điểm kiểm tra kết quả ở Sprint tiếp theo.”